**Vybudování chodníku podél silnice č.II/483 v**

**k.ú obcePstruží a k.ú.města Frýdlant nad Ostravicí**

Obec Pstruží získala v roce 2020 dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prostřednictvím 12. výzvy MAS Frýdlanstko-Beskydy. Cílem dotačního projektu s registračním číslem „CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0013521“ byla novostavba chodníku, v délce cca 510 metrů, podél dopravně frekventované komunikace č. II/483 v katastrálním území obce Pstruží a katastrálním území města Frýdlant nad Ostravicí. Řešený chodník je koncipován v souladu s požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále došlo k vybudování 3 míst pro přecházení a nasvětlení nástupiště autobusové zastávky směrem na Čeladnou. Stavba zahrnovala 2 stavební objekty: SO 01 - Chodník, SO 04 - Osvětlení. Stavební práce probíhaly v období od konce června do října 2020. V listopadu 2020 bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Očekává se, že realizace projektu povede ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Žadatelem o dotaci byla obec Pstruží a partnerem projektu bylo město Frýdlant nad Ostravicí.

Partneři spolu uzavřeli smlouvu o spolupráci a partnerství.

Celkový rozpočet projektu, včetně DPH činí 5 070 914,00 Kč. Získaná dotace činí 3 794 929,97 Kč. Žadatel i partner projektu se podílí rovným dílem na neuznatelných nákladech a nedotované části uznatelných nákladů.

****

